附件1：

报价函：

询价采购供应商报价函（格式）

项目编号:

安徽师范大学招投标及采购中心：

关于本次询价采购项目，我公司已认真阅读并同意贵中心发布的询价采购函，决定参与报价。

一、报价表：

二、售后服务及质保承诺：

三、有关资质证明材料：

（复印件须单位盖章。）

四、联系方式：

联系人：           电话：            手机号码：

供应商名称：（盖章）

年   月   日

附件2：

安徽师范大学2014年档案数字化加工服务项目采购内容

一、项目内容

本次需扫描的档案为馆藏文书档案和教学学籍档案约45—50万页。档案扫描工作包括拆卷整理、档案扫描、图像处理、文字识别、全文检索、档案装订、保存格式存储、文件目录与全文的挂接，并确保扫描图像、挂接的质量，档案及其档案信息的安全。

二、技术要求方案

1、技术服务地点及条件：由甲方提供，同时提供水、电、网络及空调、办公桌椅、档案柜、存储设备等必要的工作条件，其它设备在甲方安排的时间内运达甲方指定场所（建议计算机使用台式机），工作人员在离开工作场地时，不得将任何设备及信息资料带出，所有设备在使用过程中的维修费用由乙方承担。在甲方指定办公地点工作时，必须严格遵守甲方的管理制度和相关规定，如有违反，则按甲方的有关规定制度进行处理。

2、技术服务期限：自进场加工之日起，3个月内完成全部合同规定的所有服务项目工作。

3、技术服务环节与质量要求：

档案扫描工作包括拆卷整理、档案扫描、图像处理、文字识别、全文检索、档案装订、保存格式存储、全文与文件目录的挂接，并确保扫描图像、挂接的质量，档案及其档案信息的安全。各工作环节要求如下：

（1）总则：严格管理，明确责任，落实安全保密管理机制和质量管理机制，确保档案原件和数字化档案信息的安全，确保各环节工作符合质量要求，建立完整、规范的工作记录。

（2）拆卷整理：扫描之前，应在保护档案不受损害的前提下，拆除装订物（资料及档案内的成册材料不能拆），严格区分扫描件和非扫描件，并对折皱不平影响扫描质量的原件先进行相应处理（压平或熨平等），确保较薄纸张（如信纸、便笺纸）、破损纸张、底灰较深（如草浆纸、油印纸）、字迹较浅（如铅笔字迹）等纸张质地状况较差的档案扫描图像清晰；扫描完成后，拆除过装订物的档案应按原档案保管单位重新装订，并保持每页档案原有的排列顺序不变，案卷不掉页、右边和底边整齐。卷皮破损严重的，需要调换卷皮。旧卷皮需全部交还档案馆。

（3）档案扫描：档案扫描采用全彩色方式。均保持原档方向。最终形成多页PDF（600dpi）格式文件一套。

（4）根据档案幅面的大小和纸张状况，选择相应扫描仪。其中大幅面档案可采用大幅面数码平台，也可以采用小幅面扫描后的图像拼接方式处理；同页有两个以上文件，需分别扫描。为保护档案原件，扫描单位一律使用平板扫描仪扫描，对于少数现代档案确实适用高速滚筒扫描的，必须事先征得档案馆同意，并做好记录，对资料等成册材料不宜拆卷的，必须使用不拆卷扫描仪扫描。扫描时应在《纸质档案扫描工作流程表》上认真登记扫描的文件级档号和扫描页数。

（5）影像处理：应对扫描后的图像进行逐页纠偏、去污、图像拼接、裁边处理和排列顺序调整。图像偏度不得大于1度，图像拼接处信息要完整，不能缺少任何信息。

（6）档案装订：档案扫描完成后，要进行细致认真的装订。具体装订要求如下：遵循尽可能保持档案原貌的原则，对扫描后的档案进行装订。装订之前应将没有卷内文件目录的档案，打印卷内文件目录再进行档案的装订。档案装订应按照历史档案原有的装订方向进行，不可更换装订的位置（如：改右装订为左装订）。对于装订时某些页面必须进行折叠的情况，应以尽可能地减少折痕数为原则，能不折叠就尽量不折叠。档案装订必须采用专业装订线进行装订，不可使用金属装订物；如原始档案中发现金属装订物，应予以剔除。档案装订，应遵循“两对齐”要求，即装订线一侧边缘对齐，档案内页下边缘对齐。档案装订应尽可能地按照原来的装订孔位进行穿线装订，尽量不要新打孔装订，力求保护原件。

（7）文件存储和备份

以目录数据库内该文件档号对扫描图像进行命名。数据光盘内文件电子影像存储格式为多页PDF（600dpi）格式。扫描后的电子文件需要提交脱机硬盘存储和光盘存储做备份之用，对光盘质量标准如下：

①光盘片制作两份，制作成档案数据目录和影像存储格式为多页PDF（300dpi）格式的数据光盘。

②同一份文件，不跨越两片DVD片号（同一份文件页数需在同一DVD片内）。

③文件影像存于符合标准的单片包装光盘片。

④光盘表面标示光盘片编号，单片包装盒上注明光盘内目录索引信息。

⑤在光盘片刻录完成后，与影像系统档案进行比对一次，以确保档案资料无遗漏及正确性。

⑥光盘刻录人员对于所有光盘片序号进行管理与记录。

⑦光盘必须为国际著名品牌金盘。

（8）数据挂接：扫描图像文件应与目录数据进行挂接，目录数据一般由安徽师范大学档案馆提供。同时在《纸质档案扫描工作流程表》上填写数据挂接后的页码、页数，核对每一份文件挂接后的页码、页数与前处理、扫描时填写的页码、页数是否一致，不一致时应注明具体原因和处理办法。对于图像要求进行全属性定义，包括每一张影像的图像属性（格式、大小等）及索引属性（档号、件号、页号、所在件顺序号等）。

为确保数据的正确性，乙方应确保档案目录数据与档案扫描图像的一一对应，确保扫描图像与案卷目录、卷内目录100%挂接正确，并将正确的数据导入安徽师范大学南大之星档案馆系统数据库中。确保加工扫描成果在甲方南大之星档案馆系统中有效全文检索、显示和利用。

（9）质量自检：加工单位必须建立严格的质量检测体系，对加工的数据进行自检，自检达到档案馆数据质量标准的，才能递交安徽师范大学档案馆验收。

（10）验收要求

①项目完成后，甲方组织相关人员验收乙方完成的电子档案数据及档案管理系统接口，验收由甲乙双方共同进行。

②验收后，乙方不得保存甲方任何电子档案数据。验收合格后，甲乙双方共同出具验收报告。

③在乙方完成甲方所提供的馆藏档案的数字化加工服务后，由甲方进行最后数据入库后的总验收。

④加工单位提交严格的质量控制方案，其中内容包括：质量控制目标、质量保障计划、质量保障方案、质量控制流程、质量保障措施等。

⑤加工单位数据自检合格后，递交安徽师范大学档案馆验收。数据验收以页为单位。

⑥安徽师范大学档案馆对加工单位目录与图像挂接完毕的数据进行验收。数据验收以抽检方式进行，抽检比率为5%—10%，根据安徽师范大学档案馆提供的《纸质档案数字化加工验收标准》进行检查，影像准确率100%，要求档号、控制符、数据挂接、影像索引数据匹配准确率达到100%,其他项目合格率达到99%以上（含99%）予以验收通过，并填写《纸质档案数字化验收登记表》，做好验收记录。抽检合格率在99%以下，已提交验收数据全部发回加工单位全面自检，直至达到验收要求。在退回自检期间，安徽师范大学档案馆将不再向加工单位提供扫描档案。

⑦档案实体验收必须逐卷清点，按档案数量、文件状况、卷内文件页数与顺序、装订要求等进行检查，如发现档案丢失、损坏、圈划或涂改等将追究法律责任；顺序错误、装订不符要求、卷间文件颠倒等作为差错，合格率达到99%以上（含99%）予以验收通过。

⑧数据验收合格后，加工单位需刻录DVD光盘一份移交给安徽师范大学档案馆；全文数据要向安徽师范大学档案馆数据库迁移。

4、工作责任：乙方应按时、保证质量完成档案数字化加工任务，并在加工期间保管、维护好档案实体及电子档案数据，在拆卷中严禁损坏或遗失档案，严禁将实物档案及电子档案数据携带出加工场地；档案管理系统接口的功能开发应完全满足甲方需求，如未达到甲方要求的，需整改至符合甲方需求为止；乙方不得自带任何计算机及存储设备进入加工场地，所有计算机及存储设备均有甲方统一提供。乙方需要服从配合甲方就场地、流程、技术、人员等各环节所做的所有安全保密的控制安排，以保证本次数字化工作符合国家、省、市、合同约定和学校相关档案数字化安全标准和规范。

5、保密责任：乙方对甲方的实物档案及加工后的电子档案内容有终身保密的义务，不得外传，不得复制。双方需要签订《保密协议》，并作为合同附件一。乙方在实施项目前应做好现场工作人员的保密安全教育，制订相应管理制度和处罚条例，严格履行双方约定的保密内容。乙方工作人员不得将工作所用计算机、存储设备带出工作场地。

6、甲乙双方各指派壹名工作人员，对实体档案进出库房、交接管理及日常工作进行协调。

三、售后服务要求

1、说明服务支持方式。

2、售后服务期限：永久

3、售后服务响应时间：接到用户电话后1小时内响应，4小时内上门服务。

4、售后服务问题解决时间：一般问题在4小时内解决，严重问题要求及时提出用户方可接受的解决方案和服务承诺。

5、列出售后服务内容。

6、提供售后评估办法。

四、其他要求

1、安徽师范大学档案馆不提供档案扫描所需的任何相应设备和数字化加工软件。

2、双方各指定专人做好档案的清点交接工作。《纸质档案扫描工作流程表》随同档案一起交接。

3、要求中标单位在签立合同时成立项目组，指定专人负责该项目，项目负责人必须为中标单位公司级负责人，并列出具体的项目操作标准及流程、项目实施计划、人员及保证措施。

4、要求投标商中标后，在规定时间前，将有关扫描设备、工作场地、人力配置等总体配备完毕。

5、各投标公司在投标时要特别强调指出所承诺的服务内容，其中包括：免费服务期后的服务方式和费用。服务响应时间、项目完成时间、公司的技术力量、技术服务内容、保密措施和质量水平、免费培训项目等。

五、投标单位报价要求

以上需扫描重点档案的案卷目录和卷内目录已全部输入并保存在“南大之星”档案网络管理系统内，投标单位对以上所有环节的工作内容（含著录、挂接和光盘等）进行一次性总报价。（报价均按页面计算，不分档案幅面大小，图纸除外）。

以上所有产品供应商所提供的报价需为税后报价，并包含产品的运输、安装、调试等一切费用。报价一经确认，招标人即不再接受变更。